Commune de MACOURIA

1, rue Benjamin Constance

GF 97355 MACOURIA

Marché public de services

-

Maitrise d'œuvre

N°2025AO01

Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'extension des écoles de la ville de Macouria

Appel d'offres ouvert

En application des articles R2124-1, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5  du code de la commande publique.

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

Date limite de remise des offres :

6 janvier 2025 à 13h00

| SYNTHÈSE DU CONTRAT |  |
| --- | --- |
|  | Marché public de services Objet : Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'extension des écoles de la ville de Macouria |
|  | Maître d’ouvrage : Commune de MACOURIA 1, rue Benjamin Constance GF 97355 - MACOURIA |
|  | Le marché n’inclut pas de considérations environnementales. |
|  | Le marché n’inclut pas de considérations sociales. |
|  | Marché passé en appel d'offres ouvert, en application des articles R2124-1, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique. CCAG applicable au marché public : CCAG Maîtrise d'oeuvre. |
|  | Commune de Macouria, 1 rue Benjamin Constance, GF-97355 MACOURIA |
|  | Le marché est divisé en 4 lots. |
|  | La durée de chaque lot est définie au sein du présent document. |
|  | La forme du prix de chaque lot est définie au sein du présent document. |
|  | En cas de variation des prix, celle-ci est définie pour chaque lot au sein du présent document. |
|  | Tranches : Le marché n’est pas divisé en tranches. Prestations similaires : Le présent document indique, pour chaque lot, la possibilité de recourir à des prestations similaires. |
|  | Le marché est réservé à une profession particulière. |

SOMMAIRE

Partie 1.	Préambule	5

Partie 2.	Dispositions générales	6

Article 1.	Représentant du maître d’ouvrage	6

Article 2.	Objet et décomposition du marché public	6

Article 3.	Délai d’exécution	6

Article 4.	Documents contractuels	7

Article 5.	Informations transmises par le maître d’ouvrage	8

Article 6.	Missions confiées au maître d’œuvre	9

Article 7.	Assurances	9

Article 8.	Intervenants	9

8.1.	Sous-traitance	9

8.2.	Groupement d’opérateurs économiques	10

Partie 3.	Prix et modalités de paiement	11

Article 9.	Caractéristiques des prix du marché public	11

9.1.	Modalités de fixation des prix	11

9.2.	Rémunération du maître d’œuvre	11

9.3.	Contenu du prix	12

9.4.	Variation des prix	12

Article 10.	Avance	12

Article 11.	Modalités de paiement	12

11.1.	Modalités de règlement des comptes	12

11.2.	Décomptes	13

11.3.	Délai de paiement	14

11.4.	Facturation	14

Partie 4.	Modalités d’exécution	16

Article 12.	Modalités de communication entre les parties	16

Article 13.	Exécution de la mission jusqu’à la passation des marchés de travaux	16

Article 14.	Exécution de la mission à compter de la passation des marchés de travaux	17

Article 15.	Communication	19

Article 16.	Exécution des prestations	20

Article 17.	Développement durable	20

Article 18.	Prestations similaires et modifications	20

Article 19.	Propriété intellectuelle	21

19.1.	Utilisation des résultats	21

Partie 5.	Constatation de l’exécution, garantie et maintenance	22

Article 20.	Réception	22

Article 21.	Dépassement du seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux	22

Partie 6.	Clauses diverses	24

Article 22.	Obligation du titulaire concernant les données personnelles	24

Partie 7.	Défaillance dans l’exécution	26

Article 23.	Pénalités et primes	26

Article 24.	Mesures coercitives	26

Article 25.	Cas de résiliation	26

Article 26.	Liquidation	27

Article 27.	Litiges et différends	27

Partie 8.	Dérogations au CCAG	29

ANNEXE 1 - 	Contrat de Protection des données personnelles	30

# Préambule

Législation applicable

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de l’Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise d'oeuvre.

Le présent marché est encadré par les dispositions du code de la commande publique relatives aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre privée .

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.

# Dispositions générales

## Représentant du maître d’ouvrage

L'exécution des services se déroule sous le contrôle du représentant du maître d’ouvrage :

Contacts :

M. DOSSOU - stdossou@villedemacouria.fr 0694 20 65 79

M. HOARAU - wihoarau@villedemacouria.fr 0694 04 82 88

## Objet et décomposition du marché public

Objet des services : Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'extension des écoles de la ville de Macouria.

Travaux d’extension des écoles de la ville de MACOURIA

Lieu de prestation du service : Commune de Macouria, 1 rue Benjamin Constance, GF-97355 MACOURIA

Le marché est divisé en lots comme suit :

Lot 1 “Extension groupe scolaire NADIRE”

Lot 2 “Extension groupe scolaire PONET”

Lot 3 “Extension groupe scolaire COURAT”

Lot 4 “Extension groupe scolaire ADELSON”

Les missions confiées au titulaire sont décrites au sein du présent document.

Les parties au présent marché sont les suivantes :

- Le maître d’ouvrage est la personne publique désignée au sein de l’acte d’engagement.

- Le maître d’œuvre est le titulaire du marché désigné au sein de l’acte d’engagement.

## Délai d’exécution

Pour chaque lot :

Le délai d'exécution du marché est de 154 jours calendaires.

Le délai d'exécution des services correspond au délai sur lequel le titulaire s'est engagé dans son offre.

Informations concernant la remise des éléments de mission pour chaque lot :

Le nombre d'exemplaires attendu par élément est le suivant :

| Elément de mission | Document(s) attendu(s), nombre d’exemplaires et support(s) |
| --- | --- |
| Mission de base |  |
| Études d'avant-projet sommaire | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |
| Études d'avant-projet définitif | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |
| Études de projet | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |
| Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux | Documents composant le DCE: 1 exemplaire en support numérique modifiable Rapports d'analyse des offres: 1 exemplaire en support numérique modifiable |
| Visa des études d'exécution et de synthèse lorsqu'elles sont réalisées intégralement par les entreprises | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |
| Études d’exécution dans le cas où la mission visa des études d’exécution et de synthèse est réduite à un visa partiel des études d’exécution et de synthèse réalisées par les entreprises | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |
| Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |
| Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |
| Missions complémentaires |  |
| Mission d'assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du lancement d’une consultation de levé topographiques (rédaction des pièces administratives et du programme, analyse des offres, suivi des opérations de relevés terrains et validation du rendu) | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |
| Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre du lancement d’une campagne d’étude géotechnique type G2-AVP et G2-PRO (rédaction des pièces administratives et du programme, analyse des offres, suivi des opérations d’investigations et validation du rendu) | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |
| Ordonnancement, pilotage et coordination | Pour chaque document : 1 exemplaire en support papier et 1 exemplaire en support numérique (mail ou USB) |

Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service.

## Documents contractuels

Les documents contractuels du marché sont les suivants et prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes

- Le programme de l’opération incluant le détail de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses annexes éventuelles

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de maîtrise d'œuvre (CCAG MOE) (*)

- Le clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux (*)

- Le mémoire technique, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation ou de mise au point

- La DPGF

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère chargé de l’économie.

Pièces à remettre au titulaire - Cession ou nantissement des créances :

Les dispositions de l'article 4.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Informations transmises par le maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage

Avant le début des études, le maître d’ouvrage fournit au maître d’œuvre les documents suivants :

Pour chaque lot :

| N° | Description |
| --- | --- |
| 1 | les données techniques déjà connues, dont notamment: les limites séparatives ; les levés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux divers d’alimentation et de rejet, etc.) ; les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.) ; les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols ; le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carrières, catiches, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ; les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels ; les règles et règlements particuliers spécifiques au projet et dont le maître d’ouvrage a connaissance ; les résultats des mesurages de caractérisation acoustique du site ; |
| 2 | les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci ; |
| 3 | les règles d’urbanisme applicables à l’opération et toute autre information juridique nécessaire ; |
| 4 | ses éventuelles demandes d’obtention de labels ; |

En cas de pièces manquantes, il appartient au maître d’œuvre de les réclamer.

Les autres intervenants

Le cas échéant, le maître d’ouvrage fournit au maître d’œuvre la liste des intervenants et leurs missions respectives.

## Missions confiées au maître d’œuvre

Les missions confiées au maître d’œuvre sont celles indiquées ci-après.

Le contenu détaillé de chacune des missions confiées au maître d’œuvre figure au sein des documents de la consultation.

Lot n° 1: Extension groupe scolaire NADIRE

Lot n° 2: Extension groupe scolaire PONET

Lot n° 3: Extension groupe scolaire COURAT

Lot n° 4: Extension groupe scolaire ADELSON

## Assurances

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail. Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les dommages matériels et corporels pouvant être causés au maître d’ouvrage et aux tiers lors de l'exécution du marché.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en cours de validité, précisant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du maître d’ouvrage.

Assurance du titulaire - Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Les dispositions de l'article 9.1.1 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Assurance de responsabilité civile décennale :

Conformément aux dispositions de l'article 9.1.2 du CCAG maîtrise d'oeuvre, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale même dans le cas où les ouvrages de construction relèvent de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Assurances du maître d’ouvrage :

Les assurances suivantes sont contractées par le maître d'ouvrage : tous risques chantiers, dommages-ouvrages, responsabilité civile du maître d’ouvrage ou un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD).

Assurance du titulaire - Attestations :

Les dispositions de l'article 9.1.3 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Intervenants

### Sous-traitance

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement l’exécution de certaines parties du marché, conformément aux articles L. 2193-1 à L. 2193-14 et R. 2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique. Ainsi, la sous-traitance totale du marché est interdite.

Modalités d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement

Le titulaire doit préalablement obtenir du maître d’ouvrage l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Ces deux formalités exigées doivent être constatées par un acte spécial signé par l’acheteur et par le titulaire, pouvant prendre la forme du formulaire DC4.

La demande doit contenir :

-	la nature des prestations sous-traitées ;

-	le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;

-	le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;

-	les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;

-	le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie ;

-	une déclaration attestant que le sous-traitant n’est pas placé dans un des cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné au chapitre Ier du titre IV du code de la commande publique ;

-	l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance afin d’établir qu’aucune cession ni aucun nantissement de créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Le titulaire qui recourt à la sous-traitance des prestations du marché, sans avoir au préalable obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement encourt la résiliation du marché à ses torts exclusifs.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l’acheteur, pour la partie du marché dont il assure l’exécution.

Les dispositions de l'article 3.6 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

### Groupement d’opérateurs économiques

Les dispositions de l'article 3.5 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s’engage à exécuter les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. Chaque membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a réalisé.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. Le paiement se réalise sur un compte au nom du groupement.

# Prix et modalités de paiement

## Caractéristiques des prix du marché public

### Modalités de fixation des prix

La rémunération du présent marché se fait sur la base d’un prix forfaitaire.

Le marché à prix forfaitaire est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes.

### Rémunération du maître d’œuvre

Présentation

La rémunération du maître d’œuvre est forfaitaire et provisoire.

Le forfait de rémunération du maître d’œuvre s’entend comme l’unique rémunération des missions qui lui sont confiées. Ce forfait est réputé prendre en compte toutes les missions comprises pour la bonne réalisation de l’ouvrage.

La rémunération du maître d’œuvre est calculée sous la forme d’un pourcentage appliqué au montant hors taxe des travaux, fixé dans l’acte d’engagement.

Le forfait provisoire

Le forfait provisoire résulte du produit suivant :

| Taux de rémunération fixé au sein de l'acte d'engagement | X | Partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle dans le cas où le coût prévisionnel n'est pas encore connu. |
| --- | --- | --- |

Le forfait définitif

Le forfait définitif résulte du produit suivant :

| Taux de rémunération fixé à l'acte d'engagement | X | Le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre suite à l’avant-projet définitif |
| --- | --- | --- |

Le prix de chaque mission est calculé sur base du pourcentage de l'enveloppe du coût prévisionnel des travaux.

Le forfait de rémunération du maître d’œuvre évolue au cours du marché.

La rémunération provisoire devient définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage :

- de l’avant-projet définitif pour les missions de maîtrise d'œuvre de bâtiment

- de l'avant-projet pour les missions de maîtrise d'œuvre d'infrastructure

,et de l’engagement du maître d’œuvre sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Une modification du marché sous la forme d’un avenant permettra de fixer le forfait définitif de rémunération, cet avenant indiquera le coût prévisionnel de l’ouvrage.

### Contenu du prix

Les dispositions de l'article 10.1.3 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

### Variation des prix

Le coefficient d'actualisation des prix s’applique sur la DPGF complète à partir de la notification.

Prix ferme actualisable: Les dispositions de l'article 10.1.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Lot 1 “Extension groupe scolaire NADIRE”

Et Lot 2 “Extension groupe scolaire PONET”

et Lot 3 “Extension groupe scolaire COURAT”

et Lot 4 “Extension groupe scolaire ADELSON”:

Conformément à l’article R. 2112-11 du code de la commande publique, ce prix sera actualisé si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations, l’actualisation se faisant aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.​

Prix actualisé = Prix initial du marché * CA

CA = i1/I1

où

i1 = indice ING - Ingénierie en vigueur au 1er jour du mois au cours duquel l’acompte ou l’élément de mission est remis

I1 = indice ING - Ingénierie en vigueur le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement

Le coefficient d'actualisation des prix s’applique sur la DPGF complète.

Prix ferme actualisable: Les dispositions de l'article 10.1.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Avance

Aucune avance n'est accordée pour ce marché.

## Modalités de paiement

### Modalités de règlement des comptes

Avances

Aucune avance n'est accordée pour ce marché.

Projets de décomptes périodiques et décomptes périodiques

Le maître d’œuvre doit faire parvenir au maître d’ouvrage, via Chorus Pro, son projet de décompte périodique. Ce projet de décompte est établi sur la base de l’état périodique fait par le maître d’œuvre qui regroupe les prestations effectuées depuis le début d’exécution du marché. L’état périodique est joint avec le projet de décompte périodique adressé au maître d’ouvrage.

Sur la base du projet de décompte le maître d’ouvrage établi le décompte périodique en incluant les pénalités éventuelles.

Règlement

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglés comme indiqué à l'article 11 du CCAG Maîtrise d'oeuvre.

Acomptes :

Les dispositions de l'article 11.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Contenu de la demande de paiement mensuelle :

Les dispositions de l'article 11.3 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Calcul du montant dû par le maître d’ouvrage au titre des prestations fournies :

Les dispositions de l'article 11.4 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Remise de la demande de paiement :

Les dispositions de l'article 11.5 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Acceptation de la demande de paiement par le maître d’ouvrage :

Les dispositions de l'article 11.6 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Demande de paiement finale :

Les dispositions de l'article 11.7 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Décompte général:

Les dispositions de l'article 11.8 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Facturation électronique :

Les dispositions de l'article 11.10 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Règlement en cas de groupements d’opérateurs économiques ou de sous-traitance :

Les dispositions de l'article 12 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Les acomptes sont versés dans les conditions définies aux articles L. 2191-1, L. 2191-4, R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique.

Le maître d’ouvrage calcule le montant de l’acompte périodique dû au maître d’œuvre.

L’acompte périodique fait ressortir le montant du décompte périodique, déduction faite du montant du décompte précédent, l’incidence de la TVA et l’incidence de la variation des prix.

Cet acompte est adressé au maître d’œuvre.

Le maître d’œuvre doit joindre au projet de décompte périodique adressé au maître d’ouvrage une demande de paiement.

### Décomptes

Projet de décompte final et décompte final

Après constatation de l'achèvement du marché de maîtrise d’oeuvre, le maître d’œuvre adresse au maître d’ouvrage, une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le décompte final est établi par le maître d’ouvrage sur la base du projet de décompte final adressé par le maître d’œuvre. Il comprend le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maître d’œuvre ainsi que la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d’ouvrage et les pénalités éventuelles susceptibles d’être appliquées au maître d’œuvre.

Décompte général

Le maître d'ouvrage établit le projet de décompte général, qui comprend :

- le décompte final ;

- l'état du solde, qui équivaut au montant de la différence entre le décompte final et le dernier décompte périodique ;

- l’incidence de la TVA ;

- l’incidence de la variation des prix appliquée au solde ;

- l’état du solde à verser au maître d’œuvre

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général et l'état du solde.

Le décompte général devient définitif après acceptation écrite par le maître d’œuvre.

Achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre

La mission de maîtrise d’œuvre court jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

### Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de paiement est la date de réception de la demande de paiement par  le maître d’ouvrage.

Les factures sont transmises par l’intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro, la date de réception de la demande de paiement correspond à :

- la date de notification au maître d’ouvrage du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation Chorus Pro.

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (d'un montant de 40 €), dans les conditions prévues par l'article L. 2192-13 et suivants du code de la commande publique.

### Facturation

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux articles L 2192-1 à L 2192-7 du code de la commande publique.

Les titulaires sont dans l’obligation d’adresser leurs factures sous format électronique par l’intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement à leur disposition.

Le titulaire devra adresser ses factures selon l’un des modes de transmission proposé par Chorus Pro et suivre le traitement de ces dernières.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se connecter sur le site d’information accessible à l’adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Information sur l’Acheteur:

Nom : Commune de MACOURIA

SIRET : 21973305200019

En application de l'article D2192-2 du code de la commande publique, la facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date d'exécution des services ;

7° La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

8° Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le titulaire est informé que l'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, l’acheteur pourra la rejeter après avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures par l’intermédiaire de ce portail et l'avoir invité à utiliser le portail de facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de l’envoi des raisons qui s’opposent au paiement. La répétition d’erreurs sur les factures entrainera leur rejet systématique sans que l’acheteur soit tenu de procéder à la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces négligences seront supportées par le titulaire sans qu’il puisse prétendre de ce fait aux intérêts moratoires.

# Modalités d’exécution

## Modalités de communication entre les parties

Forme des notifications et informations :

Les dispositions de l'article 3.1 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :

Les dispositions de l'article 3.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Représentation du maître d'oeuvre et obligations d'information relatives au maître d'oeuvre :

Les dispositions de l'article 3.4 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Bons de commande :

Les dispositions de l'article 3.7 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Ordres de service :

Les dispositions de l'article 3.8 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Autres intervenants :

Les dispositions de l'article 3.9 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Exécution de la mission jusqu’à la passation des marchés de travaux

Coût prévisionnel des travaux fixé par le maître d’ouvrage

Le coût prévisionnel des travaux a été fixé par le maître d’ouvrage à la somme indiquée au sein de l’acte d’engagement.

Le maître d’œuvre s’engage durant l’avancement des études, à vérifier que le projet et l’ensemble des prestations qu’il comporte, s’inscrivent dans le respect de son engagement au niveau du coût prévisionnel des travaux.

Taux et seuil de tolérance

À l’issue des études d’avant-projet définitif, le maître d’œuvre s’engage sur la base de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.

Le taux de tolérance est de 3,00 %. Le calcul du seuil de tolérance est le suivant : coût prévisionnel des travaux X (1+taux de tolérance).

Sur demande du maître de l’ouvrage le maître d’œuvre reprendra gratuitement ses études chaque fois qu’il constatera que le projet conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance.

Engagements du maître d'œuvre :

Les dispositions de l'article 13 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Coût de référence des travaux

Le coût de référence des travaux est obtenu par le maître d’œuvre, en multipliant, le montant des offres considérées comme les plus économiquement avantageuses par le maître d’ouvrage suite à la consultation des entreprises, par un coefficient de réajustement.

Ce coefficient de réajustement est égal  au rapport de l’index BT01 (catégorie bâtiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maîtrise d’oeuvre et au mois m0 des offres considérées comme les plus économiquement avantageuses par le maître d’ouvrage. Ce coefficient de réajustement est arrondi au millième supérieur.

L’engagement du maître d’œuvre de respecter le montant de l’enveloppe financière s’apprécie sur le coût global de référence et non lot par lot.

En cas de non-respect de cet engagement le maître d’ouvrage est libre :

- d’accepter l’offre ou les offres des entreprises ;

- de demander à la maîtrise d’œuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le coût. En application de l’article 30.I alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé dans sa version modifiée, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

En cas de reprise des études, le maître d’œuvre adresse les études reprises au maître d'ouvrage dans un délai de 20 jours suivant la demande de reprise.

Après acceptation par le maître d'ouvrage des études reprises, le maître d’œuvre établit un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette acceptation afin de permettre au maître d'ouvrage d’engager une nouvelle procédure ou de poursuivre la procédure existante selon le cas.

## Exécution de la mission à compter de la passation des marchés de travaux

Coût de réalisation des travaux

Le coût de réalisation des travaux est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux passés par le maître d’ouvrage et sur lequel le maître d’œuvre assume sa mission.

À cet égard, le maître d'œuvre est réputé avoir prévu dans le dossier de consultation des entreprises tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme.

Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le coût de réalisation. Le maître d’œuvre s’engage à le respecter.

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.

Taux et seuil de tolérance du coût de réalisation des travaux

Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance

Le coût constaté déterminé par le maître d’ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix Mo travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés et modifications intervenues pour la réalisation de l'ouvrage et hors revalorisations de prix.

Dépassement du seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux

En cas de dépassement du seuil de tolérance le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer la pénalité prévue à cet effet au présent document.

Ordres de service du maître d’œuvre

La direction de l'exécution des travaux incombe au maître d'œuvre qui est responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages.

Le maître d’œuvre est tenu de faire respecter par les entreprises l'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut procéder à une modification de la nature ou des conditions d’exécution des travaux sans accord préalable du maître de l'ouvrage.

Dans le cadre du contrôle général qu’il exerce, le maître d'œuvre est chargé d'émettre les ordres de service à destination des entrepreneurs.

À chaque émission d’un ordre de service destiné aux entreprises, le maître d’œuvre adresse une copie au maître d’ouvrage.

Pour rappel, chaque ordre de service doit être écrit, daté et numéroté.

Avant toute émission d’ordre de service relevant des éléments suivants, le maître d’ouvrage doit être avertit afin, soit de contresigner l’ordre, soit d’émettre une décision écrite préalable autorisation le maître d’œuvre à émettre l’ordre de service :

- démarrage des travaux

- modification du programme initial entraînant une modification de projet ;

- notification de la date de commencement des travaux ;

- passage à l’exécution d’une tranche conditionnelle ;

- notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus ;

- interruption ou ajournement des travaux ;

- modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage ;

- toute décision susceptible de modifier les marchés de travaux.

Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'œuvre dans un délai de quinze jours à compter de leur réception.

En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves.

Visa des études effectuées par les entreprises

Le visa du maître d’œuvre est requis dans le cas d’études d’exécution des ouvrages établies par les entreprises.

Le maître d’œuvre fait parvenir aux entreprises ses observations éventuelles dans un délai de 15 jours après la remise des études.

Vérification des décomptes mensuels des entreprises et calcul des acomptes

Conformément à l’article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d’œuvre doit recevoir et vérifier les projets de décomptes mensuels établis par les entreprises. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie ces projets. Ceux-ci, une fois acceptés ou rectifiés, deviennent alors les décomptes mensuels.

Le maître d’œuvre doit, à partir des décomptes mensuels, déterminer le montant de l’acompte mensuel et dresse l’état d’acompte mensuel lequel fait ressortir :

a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA ;

c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ;

f) Le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le maître d'œuvre notifie par ordre de service aux entreprises leur état d'acompte mensuel et propose au maître d’ouvrage de régler les sommes qu'il admet.

Cette notification doit intervenir dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

En application de l’article R2192-14 du code de la commande publique, le maître d’œuvre doit faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d’ouvrage en vue du paiement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise. Cette date est le point de démarrage du délai global de paiement.

Vérification du projet de décompte final des entreprises par le maître d’œuvre et établissement du décompte général

Conformément à l’article 12.3.3 du CCAG travaux, le maître d'œuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes finaux établis par les entreprises. Les projets acceptés ou rectifiés deviennent alors les décomptes finaux.

Le maître d'œuvre est également en charge de l’établissement du projet de décompte général, conformément aux dispositions prévues par l’article 12.4 du CCAG travaux.

Le projet de décompte général établi par le maître d’œuvre comprend :

-le décompte final ;

-l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels ;

-la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du maître d’ouvrage dans un délai de 10 jours permettant au maître d’ouvrage de respecter ses obligations relatives aux délais de paiement.

En application de l’article R2192-14 du code de la commande publique, le maître d’œuvre doit faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d’ouvrage en vue du paiement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise. Cette date est le point de démarrage du délai global de paiement.

Instruction des mémoires en réclamation

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de 7 jours pour effectuer l’instruction des mémoires en réclamation adressés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final par les titulaires des marchés de travaux.

## Communication

Transmission des informations

Le maître d’œuvre fournit au maître d’ouvrage tous les documents, courriers, informations ou pièces qu’il reçoit et qui sont susceptibles d’intéresser et/ou d’être utiles au maître d’ouvrage.

Ordres de services

Le maître d’ouvrage fait part de ses décisions au maître d’œuvre par le biais des ordres de service.

Mode de transmission

Les ordres de service sont transmis au maître d’œuvre via l’un des moyens suivants :

- Par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le maître d’œuvre au sein de l’acte d’engagement

- en main propre contre récépissé

- par message électronique avec accusé de réception à l’adresse électronique indiquée par le maître d’œuvre au sein de l’acte d’engagement

Effets et réserves

Le maître d’œuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maître d’ouvrage, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserve de sa part, sauf dans les cas où les prescriptions du maître d’ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir à une disposition légale ou réglementaire.

Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires ; le délai courant à compter du jour suivant la notification de l’ordre de service.

## Exécution des prestations

Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre :

Les dispositions de l'article 19 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Interruption et suspension des prestations :

Les dispositions de l'article 25 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Développement durable

Clause d'insertion sociale :

Les documents particuliers du marché ne prévoient pas que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles.

Clause environnementale générale :

Les dispositions de l'article 18.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Prestations similaires et modifications

Toutes modifications des stipulations du présent marché feront l’objet d’un avenant, notamment pour les cas suivants :

- arrêt du montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage la maîtrise d’œuvre ainsi que du forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-2 et R. 2432-2 à 7 du code de la commande publique ;

- conséquences sur le marché de maîtrise d’œuvre, de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 2421-1 à 5 du code de la commande publique ;

- modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maîtrise d’œuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, conformément à l’article L. 2332-2 du code de la commande publique ;

- aléas non imputables à la maîtrise d’œuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des investigations complémentaires) ;

- variantes, au stade de la consultation des entreprises, qui seraient acceptées par le maître d’ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maîtrise d’œuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études ;

- modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux ;

- suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées à l’issue de la garantie de parfait achèvement.

Prestations supplémentaires et modificatives :

Les dispositions de l'article 14 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Clause de réexamen :

Les modifications du contrat seront passées dans le respect des dispositions des articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique.

## Propriété intellectuelle

### Utilisation des résultats

Conformément au chapitre V du CCAG Maîtrise d'oeuvre, le titulaire accorde à l’acheteur les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothèse pour les besoins d’utilisation découlant de l’objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

# Constatation de l’exécution, garantie et maintenance

## Réception

Nature des opérations de vérifications :

Les dispositions de l'article 20.1 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Délai de vérification :

Dans les 2 mois après la livraison des services, il est selon le cas dressé un procès-verbal d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet des prestations.

Les dispositions de l'article 20.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

Les dispositions de l'article 20.3 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Frais de vérifications :

Les dispositions de l'article 20.4 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Présence du maître d'œuvre :

Les dispositions de l'article 20.5 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Admission en l'état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet :

Les dispositions de l'article 21 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Admission en l'état ou avec observations :

Les dispositions de l'article 21.1 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Ajournement :

Les dispositions de l'article 21.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Réfaction :

Les dispositions de l'article 21.3 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Rejet :

Les dispositions de l'article 21.4 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Dépassement du seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux

Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maître d’œuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après :

Lot n° 1 : Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 5,00 %

Lot n° 2 : Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 5,00 %

Lot n° 3 : Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 5,00 %

Lot n° 4 : Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 5,00 %

Conformément à l’article R2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.

# Clauses diverses

## Obligation du titulaire concernant les données personnelles

Protection des données à caractère personnel :

Obligations générales :

A compter du 25 mai 2018, les données personnelles collectées par le titulaire d'un marché ou d'un accord-cadre, ainsi que par ses éventuels sous-traitants doivent être traitées conformément au Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et Du Conseil du 27 avril 2016). Dans ce cadre, le titulaire, qui agit en tant que sous-traitant au sens du Règlement Général sur la Protection des Données pour le compte du pouvoir adjudicateur responsable du traitement, s’engage à :

- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;

- Collecter et traiter les données personnelles uniquement dans la finalité poursuivie par l'exécution du marché ou de l'accord-cadre, ou en exécution d'une obligation légale, ou avec l'accord explicite du pouvoir adjudicateur ;

- Collecter et traiter les données conformément aux instructions données par le pouvoir adjudicateur et informer ce dernier de toute instruction qui conduirait à une violation du règlement européen pour la protection des données ;

- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles en application du présent contrat s'engagent à respecter la confidentialité des données et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données s'il en a désigné un en application de l'article 37 du Règlement Général sur la Protection des Données.

Le pouvoir adjudicateur s'engage à fournir au titulaire les données objet du traitement et à communiquer par écrit au sous-traitant les instructions concernant le traitement des données.

Sous-traitance :

Le titulaire peut, avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur, faire appel à un autre sous-traitant pour mener les activités de traitement spécifique. Dans un tel cas, il informe préalablement par écrit le pouvoir adjudicateur de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants. L'information transmise au pouvoir adjudicateur indique précisément les activités de traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que les dates du contrat de sous-traitance. Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente les garanties techniques et organisationnelles suffisantes permettant d'assurer le traitement des données conformément au présent article.

Le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations prévues au présent article. Le titulaire demeure toutefois pleinement responsable des obligations relatives au traitement des données réalisées par le sous-traitant devant le pouvoir adjudicateur.

Droit d'information des personnes concernées :

Le titulaire fournit aux personnes concernées, au moment de la collecte des données, l'information relative aux traitements des données réalisées, suivant la formulation et le format convenu avec le pouvoir adjudicateur.

Exercice des droits des personnes :

Le titulaire s'efforce de fournir, au pouvoir adjudicateur, l'aide nécessaire pour lui permettre de remplir son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées (accès, rectification, effacement, opposition, limitation du traitement, portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée).

Le titulaire répond, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur et dans les délais prévus par le Règlement Européen sur la Protection des Données, aux demandes des personnes concernées en cas d'exercice de leurs droits, s'agissant des données faisant l'objet de la sous-traitance prévue par le présent article.

Notification des violations de données à caractère personnel :

Le titulaire notifie, dès qu'il en a connaissance, au pouvoir adjudicateur toute violation de données à caractère personnel. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au pouvoir adjudicateur de notifier si nécessaire cette violation à l'autorité de contrôle compétente.

Assistance du titulaire dans le cadre du respect par le pouvoir adjudicateur de ses obligations :

Le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur l'assistance nécessaire pour la réalisation d'analyses d'impact relatives à la protection des données et à la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle. Le titulaire met à disposition du pouvoir adjudicateur la documentation nécessaire à la démonstration du respect de toutes ses obligations, et permettre la réalisation d'audits, inspections, par le pouvoir adjudicateur ou par un tiers mandaté.

Mesures de sécurité :

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité garantissant un niveau de sécurité adapté au risque, en ce compris la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel, les moyens permettant de respecter la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et services de traitement, les moyens permettant de garantir la disponibilité des données à caractère personnel et une procédure visant à tester, analyser et évaluer l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Registre des catégories d'activités de traitement :

Le titulaire déclare tenir un registre de toutes les catégories d'activités de traitement réalisées pour le compte du pouvoir adjudicateur conformément au Règlement général sur la protection des données.

Sort des données :

Au terme de la prestation de traitement des données, le titulaire s'engage à renvoyer toutes les données à caractère personnel au pouvoir adjudicateur. Le renvoi des données doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d'information du titulaire. Une fois détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la destruction. Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra s'il le souhaite, demander au titulaire de procéder à la destruction des données ou de les renvoyer à la personne désignée par le pouvoir adjudicateur.

Obligation de confidentialité :

Les dispositions de l'article 5.1 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Mesures de sécurité :

Les dispositions de l'article 5.3 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Information des sous-traitants :

Les dispositions de l'article 5.4 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Protection de la main d'œuvre et conditions de travail :

Les dispositions de l'article 6 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Protection de l'environnement, sécurité et santé :

Les dispositions de l'article 7 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Réparation des dommages :

Les dispositions de l'article 8 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

# Défaillance dans l’exécution

## Pénalités et primes

Lot 1 “Extension groupe scolaire NADIRE”

Lot 2 “Extension groupe scolaire PONET”

Lot 3 “Extension groupe scolaire COURAT”

Lot 4 “Extension groupe scolaire ADELSON”

Pénalités journalières de retard d'exécution

En cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique une pénalité calculée par application de la formule suivante :

V * R /3000

V = la valeur de l'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, dudit élément de mission ;

R = le nombre de jours de retard.

Pénalité de 100 € par jour calendaire de retard

Généralités :

Les dispositions de l'article 16.1 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Dérogations relatives aux pénalités :

Les dispositions de l'article 16.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Dérogations ou précisions relatives aux primes :

Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

Généralités :

Les dispositions de l'article 16.1 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Dérogations relatives aux pénalités :

Les dispositions de l'article 16.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Dérogations ou précisions relatives aux primes :

Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

## Mesures coercitives

Exécution des prestations aux frais et risques du maître d'oeuvre :

Les dispositions de l'article 34 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Cas de résiliation

Les dispositions du chapitre V du titre IX du livre 1er de la 2ème partie du code de la commande publique s'appliquent.

Principes généraux :

Les dispositions de l'article 27 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Résiliation pour évènements extérieurs au marché :

Les dispositions de l'article 28 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Résiliation pour évènements liés au marché :

Les dispositions de l'article 29 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Résiliation pour faute du maître d’oeuvre :

Les dispositions de l'article 30 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Résiliation pour motif d'intérêt général :

Les dispositions de l'article 31 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Liquidation

Décompte de résiliation :

Les dispositions de l'article 32 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Remise des prestations et des moyens matériels permettant l'exécution des marchés :

Les dispositions de l'article 33 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

## Litiges et différends

Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 35 du CCAG des marchés publics de Maitrise d'œuvre.

En cas de litige, les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours et de l’instance chargée des procédures de recours sont les suivantes :

Tribunal administratif de Guyane

Tél. : 05 94 25 49 70

Fax : 05 94 25 49 71

Email : greffe.ta-cayenne@juradm.fr

Les coordonnées de l’instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes:

Tribunal administratif de Guyane

Tél. : 05 94 25 49 70

Fax : 05 94 25 49 71

Email : greffe.ta-cayenne@juradm.fr

Règlement à l'amiable :

Les dispositions de l'article 35.1 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Mémoire en réclamation :

Les dispositions de l'article 35.2 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Délai de notification de la décision :

Les dispositions de l'article 35.3 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation ou à l'arbitrage :

Les dispositions de l'article 35.4 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

Délai de réclamation :

Les dispositions de l'article 35.5 du CCAG Maîtrise d'œuvre s'appliquent.

# Dérogations au CCAG

Aucune dérogation n'a été apportée au CCAG.

- Contrat de Protection des données personnelles

- Définitions

« Données à caractère personnel » désigne toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro de téléphone, une adresse email, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

« Responsable de traitement » désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Dans le cadre de la présente annexe le responsable de traitement est identifié à l’article 7.

« Sous-traitant » désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement. Dans le cadre de la présente annexe le sous-traitant est identifié à l’article 7. Les sous-traitants ultérieurs sont eux identifiés à l’article 10.

Information : la sous-traitance s’entend ici uniquement au sens du traitement de données. Il ne saurait ici être question de la sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975.

- Objet et champ d’application

Les responsables du traitement et les sous-traitants énumérés aux articles 7 et 10 ont accepté ces clauses afin de garantir le respect des dispositions de l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679 et/ou des dispositions de l’article 29, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725.

- OBLIGATIONS DES PARTIES

      - Description du ou des traitements

Les détails des opérations de traitement, et notamment les catégories de données à caractère personnel et les finalités du traitement pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées pour le compte du responsable du traitement, sont précisés à l’article 8.

      - Limitation de la finalité

Le sous-traitant traite les données à caractère personnel uniquement pour la ou les finalités spécifiques du traitement, telles que définies à l’article 8, sauf instruction complémentaire du responsable du traitement.

      - Durée du traitement des données à caractère personnel

Le traitement par le sous-traitant n’a lieu que pendant la durée précisée à l’article 8.

      - Sécurité du traitement

Le sous-traitant n’accorde aux membres de son personnel l’accès aux données à caractère personnel faisant l’objet du traitement que dans la mesure strictement nécessaire à l’exécution, à la gestion et au suivi du contrat. Le sous-traitant veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.

      - Données sensibles

Si le traitement porte sur des données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques ou des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, ou des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions («données sensibles»), le sous-traitant applique des limitations spécifiques et/ou des garanties supplémentaires.

      - Documentation et conformité

Le sous-traitant met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations énoncées dans les présentes clauses et découlant directement du règlement (UE) 2016/679 et/ou du règlement (UE) 2018/1725. À la demande du responsable du traitement, le sous-traitant permet également la réalisation d’audits des activités de traitement couvertes par les présentes clauses et y contribue, à intervalles raisonnables ou en présence d’indices de non-conformité. Lorsqu’il décide d’un examen ou d’un audit, le responsable du traitement peut tenir compte des certifications pertinentes en possession du sous-traitant.

Le responsable du traitement peut décider de procéder lui-même à l’audit ou de mandater un auditeur indépendant. Les audits peuvent également comprendre des inspections dans les locaux ou les installations physiques du sous-traitant et sont, le cas échéant, effectués moyennant un préavis raisonnable.

      - Recours à des sous-traitants ultérieurs

Lorsque le sous-traitant recrute un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement spécifiques (pour le compte du responsable du traitement), il le fait au moyen d’un contrat qui impose au sous-traitant ultérieur, en substance, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles imposées au sous-traitant en vertu des présentes clauses. Le sous-traitant veille à ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations auxquelles il est lui-même soumis en vertu des présentes clauses et du règlement (UE) 2016/679 et/ou du règlement (UE) 2018/1725.

À la demande du responsable du traitement, le sous-traitant lui fournit une copie de ce contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur et de toute modification qui y est apportée ultérieurement. Dans la mesure nécessaire à la protection des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, y compris les données à caractère personnel, le sous-traitant peut expurger le texte du contrat avant d’en diffuser une copie.

Le sous-traitant demeure pleinement responsable, à l’égard du responsable du traitement, de l’exécution des obligations du sous-traitant ultérieur conformément au contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur. Le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout manquement du sous-traitant ultérieur à ses obligations contractuelles.

- Assistance au responsable du traitement

Le sous-traitant informe sans délai le responsable du traitement de toute demande qu’il a reçue de la part de la personne concernée. Il ne donne pas lui-même suite à cette demande, à moins que le responsable du traitement des données ne l’y ait autorisé.

Le sous-traitant prête assistance au responsable du traitement pour ce qui est de remplir l’obligation qui lui incombe de répondre aux demandes des personnes concernées d’exercer leurs droits, en tenant compte de la nature du traitement.

Outre l’obligation incombant au sous-traitant d’assister le responsable du traitement, le sous-traitant aide en outre le responsable du traitement à garantir le respect des obligations suivantes, compte tenu de la nature du traitement et des informations dont dispose le sous-traitant :

- l’obligation de procéder à une évaluation de l’incidence des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel lorsqu’un type de traitement est susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ;

- l’obligation de consulter l'autorité de contrôle compétente préalablement au traitement lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ;

- l’obligation de veiller à ce que les données à caractère personnel soient exactes et à jour, en informant sans délai le responsable du traitement si le sous-traitant apprend que les données à caractère personnel qu’il traite sont inexactes ou sont devenues obsolètes.

- Notification de violations de données à caractère personnel

En cas de violation de données à caractère personnel, le sous-traitant coopère avec le responsable du traitement et lui prête assistance aux fins de la mise en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu des articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 ou des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, selon celui qui est applicable, en tenant compte de la nature du traitement et des informations dont dispose le sous-traitant.

      - Violation de données en rapport avec des données traitées par le responsable du traitement

En cas de violation de données à caractère personnel en rapport avec des données traitées par le responsable du traitement, le sous-traitant prête assistance au responsable du traitement :

- aux fins de la notification de la violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle compétente, dans les meilleurs délais après que le responsable du traitement en a eu connaissance, le cas échéant (sauf si la violation de données à caractère personnel est peu susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques) ;

- aux fins de l’obtention des informations suivantes qui, conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 et/ou de l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, doivent figurer dans la notification du responsable du traitement, et inclure, au moins :

  - la nature des données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés ;

  - les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;

  - les mesures prises ou les mesures que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Lorsque, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, la notification initiale contient les informations disponibles à ce moment-là et, à mesure qu’elles deviennent disponibles, des informations supplémentaires sont communiquées par la suite dans les meilleurs délais ;

- aux fins de la satisfaction, conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2016/679 et/ou de l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, de l’obligation de communiquer dans les meilleurs délais la violation de données à caractère personnel à la personne concernée, lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.

      - Violation de données en rapport avec des données traitées par le sous-traitant

En cas de violation de données à caractère personnel en rapport avec des données traitées par le sous-traitant, celui-ci en informe le responsable du traitement dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. Cette notification contient au moins :

- une description de la nature de la violation constatée (y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données à caractère personnel concernés) ;

- les coordonnées d’un point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues au sujet de la violation de données à caractère personnel ;

- ses conséquences probables et les mesures prises ou les mesures qu’il est proposé de prendre pour remédier à la violation, y compris pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Lorsque, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, la notification initiale contient les informations disponibles à ce moment-là et, à mesure qu’elles deviennent disponibles, des informations supplémentaires sont communiquées par la suite dans les meilleurs délais.

Les parties définissent à l’article 9 tous les autres éléments que le sous-traitant doit communiquer lorsqu’il prête assistance au responsable du traitement aux fins de la satisfaction des obligations incombant à ce dernier en vertu des articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 et/ou des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2018/1725.

- Non-respect des clauses

Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/679 et/ou du règlement (UE) 2018/1725, en cas de manquement du sous-traitant aux obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses, le responsable du traitement peut donner instruction au sous-traitant de suspendre le traitement des données à caractère personnel jusqu’à ce que ce dernier se soit conformé aux présentes clauses ou jusqu’à ce que le contrat soit résilié. Le sous-traitant informe rapidement le responsable du traitement s’il n’est pas en mesure de se conformer aux présentes clauses, pour quelque raison que ce soit.

Le responsable du traitement est en droit de résilier le contrat dans la mesure où il concerne le traitement de données à caractère personnel conformément aux présentes clauses si :

- le traitement de données à caractère personnel par le sous-traitant a été suspendu par le responsable du traitement conformément au point ci-dessus et le respect des présentes clauses n’est pas rétabli dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la suspension ;

- le sous-traitant est en violation grave ou persistante des présentes clauses ou des obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2016/679 et/ou du règlement (UE) 2018/1725 ;

- le sous-traitant ne se conforme pas à une décision contraignante d’une juridiction compétente ou de l’autorité de contrôle compétente/des autorités de contrôle compétentes concernant les obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses ou du règlement (UE) 2016/679 et/ou du règlement (UE) 2018/1725.

À la suite de la résiliation ou de la fin du contrat, le sous-traitant supprime, selon le choix du responsable du traitement, toutes les données à caractère personnel traitées pour le compte du responsable du traitement et certifie auprès de celui-ci qu’il a procédé à cette suppression, ou renvoie toutes les données à caractère personnel au responsable du traitement et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l’Union ou le droit national n’impose de les conserver plus longtemps. Le sous-traitant continue de veiller à la conformité aux présentes clauses jusqu’à la suppression ou à la restitution des données.

- Liste des parties

| Responsable(s) du traitement : [Identité et coordonnées du ou des responsables du traitement et, le cas échéant, du délégué à la protection des données du responsable du traitement] | Nom : |
| --- | --- |
|  | Adresse : |
|  | Délégué à la protection des données : |
| Sous-traitant(s) : [Identité et coordonnées du ou des sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données du sous-traitant] | Nom : |
|  | Adresse : |
|  | Délégué à la protection des données : |

- Description du traitement

| Catégories de personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées : |  |
| --- | --- |
| Catégories de données à caractère personnel traitées : |  |
| Les données sensibles traitées (le cas échéant) et les limitations ou garanties appliquées qui tiennent pleinement compte de la nature des données et des risques encourus, tels que, par exemple, la limitation stricte de la finalité, les restrictions des accès (y compris l’accès réservé uniquement au personnel ayant suivi une formation spécialisée), la tenue d’un registre de l’accès aux données, les restrictions applicables aux transferts ultérieurs ou les mesures de sécurité supplémentaires : |  |
| Nature du traitement : |  |
| Finalité(s) pour laquelle (lesquelles) les données à caractère personnel sont traitées pour le compte du responsable du traitement : |  |
| Durée du traitement : |  |
| Pour le traitement par les sous-traitants (ultérieurs), préciser également l’objet, la nature et la durée du traitement : |  |

- Mesures techniques et organisationnelles, y compris mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité des données

Information : Les mesures techniques et organisationnelles doivent faire l’objet d’une description concrète, et non pas générique.

Description des mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en œuvre par le ou les sous-traitants (y compris toute certification pertinente) visant à garantir un niveau de sécurité approprié, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement, ainsi que des risques pour les droits et libertés des personnes physiques. Exemples de mesures possibles :

| Mesures de pseudonymisation et de chiffrement des données à caractère personnel : |  |
| --- | --- |
| Mesures visant à garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement : |  |
| Mesures assurant de disposer de moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique : |  |
| Procédures visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement : |  |
| Mesures d’identification et d’autorisation de l’utilisateur : |  |
| Mesures de protection des données pendant la transmission : |  |
| Mesures de protection des données pendant le stockage : |  |
| Mesures visant à garantir la sécurité physique des sites où les données à caractère personnel sont traitées : |  |
| Mesures visant à garantir l’enregistrement des événements : |  |
| Mesures visant à assurer la configuration des systèmes, y compris la configuration par défaut : |  |
| Mesures de gouvernance et de gestion de l’informatique interne et de la sécurité informatique : |  |
| Mesures de certification/assurance des procédés et produits : |  |
| Mesures visant à garantir la minimisation des données : |  |
| Mesures visant à garantir la qualité des données : |  |
| Mesures visant à garantir une conservation limitée des données : |  |
| Mesures visant à garantir la responsabilité : |  |
| Mesures permettant la portabilité des données et garantissant l’effacement : |  |
| Pour les transferts vers des sous-traitants (ultérieurs), décrire également les mesures techniques et organisationnelles spécifiques que doit prendre le sous-traitant (ultérieur) pour être en mesure de prêter assistance au responsable du traitement : |  |
| Description des mesures techniques et organisationnelles spécifiques que le sous-traitant doit prendre pour pouvoir prêter assistance au responsable du traitement : |  |

- Liste de sous-traitants ultérieurs

Le présent article doit être complété en cas d’autorisation spécifique de sous-traitants ultérieurs. Le tableau doit être dupliqué pour chaque nouveau sous-traitant.

Le responsable du traitement a autorisé le recours aux sous-traitants ultérieurs suivants :

| Sous-traitant(s) : [Identité et coordonnées du ou des sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données du sous-traitant] | Nom : |
| --- | --- |
|  | Adresse : |
|  | Délégué à la protection des données : |
| Description du traitement (y compris une délimitation claire des responsabilités dans le cas où plusieurs sous-traitants ultérieurs sont autorisés) : |  |